Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olovnice ze dne

29.září 2010

Datum konání: 29.9.2010

Místo konání: sál restaurace

Přítomno:    členů

Omluveni :

# Předsedající: ing. Brejník - starosta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Srb – člen  zastupitelstva

Marie Šandová - místostarostka

Starosta konstatoval, že obecní zastupitelstvo je schopné  usnášení.

Program:

1.  Zahájení

2.  Zpráva o činnosti obce v r. 2007 – září 2010 - starosta

Rok 2007

Organizační činnost

Změny územního plánu

dokončit 2. změnu ÚP _ bylo přerušeno z důvodu zahájení platnosti nového stavebního zákona

Územní řízení - dokončeno

projekty na kanalizaci s čističkou a vodovod pro obce  Olovnice, Slatina a Neuměřice,

připraveny. Sml. o budoucí sml. na vedení prvků kanalizace a vodovodu na  soukromých pozemcích – zajištěno, ukončeno …..

Projekt ke stavebnímu řízení na kanalizaci a vodu, v případě dotace zahájit výstavbu – projekt na kanalizaci dokončen, na veřej. vodovod  dokončen do konce září.

Převod části majetku na obec

dokončit převod majetku ve vlastnictví státu a PF(dle ÚP -obyt. území a  veřejná zeleň) –  převedeny pozemky  p. č. 852/1, 853/1, 854/1, 854/2 v užívání p. Ladry (uzavřena  nájemní  smlouva od 1.1.2008

Koupě pozemku  p.č. 881/1 od PF, problémy s PF Kladno. Místo, kde bude stát ČOV.

Stavební čast

Vyčištění stoky v zahradách

provedeno firmou M. Malina

Úprava rozhlasové sítě - pokračování

rekonstrukce sítě na bezdrátovou - 2. etapa dokončena – 3 hnízda + orientace

tlampačů, revize

Č.p.   1

Oprava fasády ze dvora  - zatím není  provedeno

Oplocení opraveného křížku

Na základě doporučení odborníků bude rekonstruovaný křížek oplocen uměleckým ohrazením – nabídka předložených návrhů v ceně 40:000.- Kč – je provedeno

Rekonstrukce sportovních kabin

sociální zařízení, nová žumpa a řešení vody – žádost o dotaci 200 000.- Kč,

předpokládané  náklady 359.000.- Kč – (úprava stávající studny) – přidělená dotace

121.000.-, sníženy náklady na rekonstrukci na 181.817, firma Gross, vrtaná studna

bytovka Škrleta  – cca 52.000.-, přivedení  vody a oprava žumpy firma  Malina

Rok 2008

Organizační činnost

Zajištěno vydání stavebního povolení na stavbu vodovodu

Sepsány smlouvy s vlastníky nemovitostí na příspěvek na zhotovení přípojek na kanalizaci

Zajištěna  projektová dokumentace na kanalizační a vodovodní přípojky ke všem nemovitostem v obci včetně územního souhlasu, firma Veolia a.s.

Změny územního plánu

pokračováno ve 2. změně ÚP

Zajištěn nákup potřebných pozemků k výstavbě ČOV

Stavební část

Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu

pokračovala dle harmonogramu, kolaudace ČOV a hotových stok  proběhla bez závad

Oprava chodníků

jen úpravy stávajících po výstavbě kanalizace a vodovodu

Úprava veřejné zeleně

. Jen v případě nutné potřeby. Hlavní část provedena v závěru r. 2006 firmou Drbohlav. – jen menší úpravy, hlavně ořezat suché větve nad cyklostezkou k dubu

Č.p.   1 -MŠ

Oprava fasády ze dvora - dotace ve výši  53.600.-, celkové náklady 107.600.- Kč,

oprava již několik let odkládána

Oplocení opraveného křížku

odloženo až po úpravě přilehlých  vozovek .

Rok 2009

Organizační činnost

Sepsání smluv s vlastníky nemovitostí

na příspěvek na zhotovení přípojek na vodovod a kanalizaci – téměř splněno,

zaplacení příspěvků však nesplnilo … občanů

Výběr provozovatele na provozování vodovodu a kanalizace, uzavření smluv

vybrán  SVaK Kladno

Výběr dodavatele DČS

Vybrána firma  AQ spol. Roudnice n. L. – příspěvky obce na DČS ve výši cca

20.000.- K

Zajistit chybějící projektovou dokumentaci

na kanalizační. a vodovodní přípojky ke zbývajícím nemovitostem v obci včetně územního souhlasu, firma Veolia a.s.- splněno

Nákup potřebných pozemků, odprodej či výměna již dříve odsouhlasených pozemků

z majetku obce – připravují se podklady

Zajistit smlouvy –    o užívání kanalizační přípojky ,o odvádění odpadních vod - provede

SVaK od 1.1.2010

- o  příspěvku obce na DČS – sepisuje obec

Dotace – Krajský úřad středočeského kraje

POV –   200.000.-  na rekonstrukci chodníků – nepřidělena

FROM – 2,793.000.- (95% dotace, 5% vlastní zdroje) na rekonstrukci místních  komunikací:

část Kopanina, V Rokli, Bezejmenná - za „Novákovým mostem“

Dotace – Ministerstvo vnitra

Czech Point, Datové schránky  -  79.895.-

Stavební část

Místní komunikace

Úprava místních komunikací – 16.11. pokládka asfalt. povrchů rekonstrukce prašné

části komunikace Kopanina, Rokel, Bezejmená – dotace FROM 2,793.000.- Kč,

náklady 3,069.736.- Kč

Oprava chodníků

jen úpravy po dokončení stavby

Úprava veřejné zeleně

za „Novákovým mostem“

Kácení provedeno z bezpečnostních důvodů po vichřici – akáty v centru obce, ořešáky Brčkov

Oplocení opraveného křížku

rekonstruovaný křížek bude oplocen uměleckým ohrazením – ohrazení uloženo na OÚ, oplocení znovu odloženo z důvodu neprovedení úpravy povrchu komunikací.

Rok 2010

Organizační činnost

Funkční období ZO končí nejpozději 21. října 2010

Příprava voleb – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí

Dokončení potřebné dokumentace k uzavření a vyhodnocení  výstavby „ČOV s kanalizací a vodovodem“ k dotačním titulům (MŽP, MZ, KÚ Středočeského kraje)

Uzavření smluv na věcná břemena

Výběr provozovatele na provozování vodovodu a kanalizace, uzavření smluv

Dotace – žádosti

Dotace z Odboru ŽP – Krajský úřad středočeského kraje 2,460.000.-  na

výstavbu vodovodu - nepřiznána

Dotace z FROM – 500.000.- (95% dotace, 5% vlastní zdroje) na rekonstrukci

chodníků  I.etapa Brčkov

Dotace min. financí – 2,400.000.- na opravu chodníků - nepřiznána

Nákup, odprodej a směna pozemků

Stavební část

Komplexní úprava obce po výstavbě kanalizace a vodovodu

Úprava místních komunikací

Oprava komunikací 24019 a 24022 – KÚ, případně obec a SUS

Oprava chodníků – I. etapa Brčko 685.900.- Kč

Oprava střechy, okapů a fasády - hospoda

Napojení budov obce na veřejný vodovod a kanalizaci, kanalizace připojena, vodovod se připravuje

3. Plán akcí do konce  r. 2010 a návrh na r. 2011 – starosta

Žádat o dotace v r. 2011 dle vyhlášených dotačních titulů KÚ

Úprava veřejné zeleně, udržování veřejného pořádku

Oplocení opraveného křížku – po opravě komunikací

Rekonstrukce veřejného osvětlení Kopanina – z důvodu instalace transformátoru

Rekonstrukce veřejného rozhlasu Kopanina – z důvodu instalace transformátoru

Pokračovat v rekonstrukci chodníků Brčko

Rekonstrukce části dešťové kanalizace ul. V Zahradách

4. Plnění rozpočtu obce v r. 2010  - pí Ulmová, neb Houdková

5. Stavba kanalizace a vodovodu – místostarostka

Postup prací na stavbě Olovnice – ČOV, kanalizace a vodovod.

Nejdříve musela být zpracována projektová dokumentace stavby. To zajišťovala firma Provod z Ústí n.L . , která nám pomáhá zpracovat i podklady pro žádosti na dotace .

Dne 12.6.2007    čj.MUKV 939/2006  VYST

bylo vydáno Stavebním úřadem MěÚ  v Kralupech n.Vlt. Územní rozhodnutí na umístění stavby  ČOV, splašková kanalizace a vodovod pro obce Olovnice, Neuměřice a Slatina.

Musela být vyřízena vyjádření od dotčených orgánů stavby (63 institucí) a sepsány smlouvy o smlouvě budoucí  s majiteli pozemků, kterých se stavba dotýká.

Dne 7.11.2007 čj. MUKV 33315/2007 OŽP bylo vydáno Rozhodnutí - stavební povolení  na stavbu Olovnice – ČOV a splašková kanalizace  Stavebním úřadem v Kralupech n.Vlt. Protože se změnily podmínky pro získání dotace,  zařizovala si každá obec  stavební povolení samostatně  (Slatina v Kladně, Neuměřice ve Slaném).

Dne 23.7.2008 čj.MUKV 23201/2008 OŽP bylo vydáno Rozhodnutí -stavební povolení  na stavbu Olovnice – vodovod.

Původně bylo projektována v obci převážně tlaková kanalizace, ale vzhledem ke změnám podmínek dotace a hlavně na základě požadavků občanů byla vyprojektována v převážné části  obce  gravitační kanalizace. Jen v místech, kde by bylo technicky velice náročné a tím neúměrně nákladné vybudovat gravitaci, byla navržena kanalizace tlaková.  Celkem je 14 DČS a 4 čerpací stanice v systému.

Muselo být provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení zajišťovala firma Alowance.

Ve výběrovém řízení na provádění stavby zvítězila firma Pohl, a.s. Roztoky

Náklady na stavbu dle smlouvy o dílo:

ČOV a splašková kanalizace 56 753 565 Kč bez DPH

Vodovod                                18 623 795 Kč bez DPH

DPH 19 %                             14 321 698 Kč

Celkem                                   89 699 058 Kč

Dne 28.11.2007   byly zahájeny přípravné práce na stavbě ČOV , která slouží  i pro obec Slatina a Neuměřice.  Jedná se o I.etapu stavby ČOV a kanalizace.

Výstavba kanalizačních řadů byla zahájena dne  3.3.2008

a  dne 15.10.2008 byl vydán Souhlas k zahájení zkušebního provozu ČOV a splašková kanalizace

č.j.MUKV 32966/2008. OŽP.

Byla zkolaudována  ČOV a splašková kanalizace tj.  stoka J, stoka E,   stoka V5 a     čerpací stanice ČS 3.

Kolaudační souhlas čj. MUKV 32968/2008 OŽP ze dne 15.10.2008

Na I.etapu jsme získali dotaci ve výši 70% z 25 mil.nákladů (bez DPH), tj. 17,497 mil. Kč od MŽP (rozloženě do roků 2007 až 2010)

Na II.etapu stavby kanalizace  byla vydán Kolaudační souhlas dne 12.10.2009 č.j.MMKV 42477/2009 OŽP část a dne 4.1.2010 čj. MUKV 23/2010 OŽP/2

Na II.etapu jsme získali dotaci ve výši  55% z 30,662 mil. Kč, tj.16,864 Kč  od MZe. (Neuznatelné náklady 2,183 mil. Kč).Původně bylo přiděleno  45 % a po další žádosti a dokladování, že nedostaneme  další úvěr na dokončení stavby bylo navýšeno na 55 %) mezi tím jsme museli vyřizovat získání úvěru na stavbu. K tomu bylo zapotřebí uskutečnit výběrové řízení na banku, která úvěr poskytne.

Od KÚ Středočeský kraj jsme získali dotaci na obě etapy v celkové výši  5 mil. Kč

Bohužel  se žádostí na SZIF , kde byla možnost  90% dotace jsme neuspěli.

Souběžně s trasami kanalizačních řadů jsou položeny řady vodovodní.

Na stavbu vodovod jsme získali dotaci ve výši 70% od MZe z nákladů 19,990 mil. Kč s DPH ve výši 13,993 mil.Kč. (Neuznatelné náklady bez dotace 2,171 mil. Kč)

Dne 18.12.2009 bylo vydáno Rozhodnutí – předčasné užívání  stavby Olovnice – vodovod.

V roce 2009 provozovala kanalizaci obec, od 1.1.2010  na základě smlouvy o  provozování   jsou provozovatelem Středočeské vodárny a.s.

Vzhledem k tomu, že ze zákona je povinnost  se na kanalizace připojit, žádáme všechny občany, aby co nejdříve , tj. do konce roku připojili své nemovitosti na veřejný kanalizační řad. OŽP je oprávněn provádět kontroly a v případě nenapojení  občané musí dokladovat nepropustnost jímek a likvidaci odpadů.  Občané se tak vystavují nebezpečí sankcí.

6.   Volby:   15. a 16.X.2010

a) komunální: Kandidáti do ZO Olovnice

Brejník Josef, ing.

Houdková Jaroslava

Hubáčková Petra

Kinter Zdeněk, ing.

Konvalinka Jiří, RNDr.

Machová Eva

Srb Zdeněk

Šandová Marie

Tláskal Jaroslav

Viktora Michal

Viktorová Alena

b) senátní:

7.  Odpadové hospodářství obce

Změna svozové firmy – Region a.s.

Počty kontejnerů, stav sběru tříděného odpadu

Box na drobný elektroodpad  - umístěn v budově OÚ u vchodu do prodejny

Vyprázdněny jen popelnice s nálepkou na r. 2010, je proto nutné, aby občané zaplatili

poplatek za svoz odpadů.

.

Kontejner s velkoobjemovým odpadem bude přistaven 9.10.2010

7.  Zprávy komisí

-   Zpráva staveb. komise  - pí. Hubáčková

-   Zpráva finanční komise  - pí Houdková

-   Zpráva komise pro občanské záležitosti  - p. M. Viktora

-   Zpráva komise život. prostředí a zemědělské – p. Z. Srb

odhazování odpadků,

odstraňování psích exkrementů při jejich venčení

řezání stromků v lese

8. Organizační záležitosti  - pí Ulmová

-   vybírání poplatků v r. 2010 – stále někteří občané neuhradili místní poplatky

-   počet obyvatel – nárůst – 507 ke dni 29. září 2010

- dluhy na místní poplatky: 5800.- Kč

- a příspěvky na vodovod a kanalizaci: 145.500.- Kč

9. Diskuse

- pí Lainová – zápach z kanalizace – řeší se s projektanty, provozovatelem i zhotovitelem stavby.

- pí Listíková – poděkování zastupitelstvu obce za práci ve volebním období

2006 - 2010

10.  Závěr

Starosta poděkoval občanům za pomoc a podporu při řešení činnosti v obci

Ověřovatelé:  Šandová Marie			Starosta: ing. Brejník Josef

Srb Zdeněk